|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 10  к Постановлению Администрации  Кожевниковского района  от 30 октября 2023 года №561  **ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Администации Кожевниковского района за 9 месяцев 2023 года** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | тыс. руб. | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | **План на 2023 год** | | **План за 9 месяцев 2023 года** | | | **Зачислено в доход муниципального района на 01.10.2023г.** | | **Израсходовано по состоянию на 01.10.2023г.** | | **% исполнения по расходам** | | **Направление расходования средств** |
| **Остаток на 01.01.2023г.** | | | **4 691,344** | | |  | |  | |  | |  |
| **1** | **2 278,645** | | **391,150** | | | **1 631,311** | | **391,150** | | **100,00%** | | **За счет поступления акцизов от нефтепродуктов (межбюджетными трансфертами в бюджеты сельских поселений в соответствии с Соглашениями о передаче полномочий на уровень сельских поселений), в том числе на:** |
|  | *2 278,645* | | *391,150* | | | *1 631,311* | | *391,150* | | 100,00% | | *содержание автомобильных дорог* |
|  | *0,000* | | *0,000* | | | *0,000* | | *0,000* | | 0,00% | | *ремонт автомобильных дорог* |
| **2** | **5 130,580** | | **4 043,487** | | | **4 043,487** | | **4 043,487** | | **100,00%** | | **За счет поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (межбюджетными трансфертами в бюджеты сельских поселений), в том числе на:** |
|  | *5 130,580* | | *4 043,487* | | | *4 043,487* | | *4 043,487* | | 100,00% | | *содержание автомобильных дорог* |
|  | *0,000* | | *0,000* | | | *0,000* | | *0,000* | | 0,00% | | *ремонт автомобильных дорог* |
| **3** | **25 305,900** | | **25 305,900** | | | **25 305,900** | | **20 220,806** | | **79,91%** | | **За счет поступления межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности из областного бюджета, в том** **числе на**: |
|  | *25 305,900* | | *25 305,900* | | | *25 305,900* | | *20 220,806* | | 79,91% | | *ремонт автомобильных дорог* |
| **4** | **10,500** | | **0,000** | | | **0,000** | | **0,000** | | **0,00%** | | **За счет поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на софинансирование дорожной деятельности за счет средств районного бюджета, в том числе на**: |
|  | *10,500* | | *0,000* | | | *0,000* | | *0,000* | | 0,00% | | *ремонт автомобильных дорог* |
| **5** | **1 331,890** | | **1 331 890,000** | | | **1 331 890,000** | | **935 454,230** | | **70,24%** | | **За счет поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на софинансирование дорожной деятельности за счет средств районного бюджета, (межбюджетными трансфертами в бюджеты сельских поселений), в том числе на:** |
|  | *1 331,890* | | *1 331 890,000* | | | *1 331 890,000* | | *935 454,230* | | 70,24% | | *ремонт автомобильных дорог* |
| **Итого:** | **34 057,515** | | **1 361 630,537** | | | **1 362 870,698** | | **960 109,673** | | **70,51%** | |  |
| **Остаток на 01.10.2023 г.** | | | **407 452,369** | | |  | |  | |  | |  |
| Начальник Управления финансов Н.И. Абрамова | | | | | | | | | | | | |