

ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

 Решение

# 26.09.2024 с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области № 280

#

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным закон от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением Администрации Кожевниковского района от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы», заслушав и обсудив информацию начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района Нестерова В.В. о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2024 год

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2024 год принять к сведению.

2. Органам местного самоуправления продолжить работу по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района <https://kogadm.gosuslugi.ru>.

Председатель

Думы Кожевниковского района Т.А. Ромашова

Глава Кожевниковского района В.В. Кучер

Приложение 1

 к решению Думы

Кожевниковского района

от 26.09.2024 № 280

**Реализация программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

На территории Кожевниковского района в вышеуказанной программе в 2024 году участвовало два сельских поселения: Кожевниковское СП с территорией сквер «Вечный огонь» 2 этап реализации благоустройства территории и Уртамское СП с территорией «Благоустройство общественной территории спортивного стадиона по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Уртам, ул.Кирова, 21а. 1 этап. 2 этап.» 1 этап.

В 2024 году Администрацией Кожевниковского района было организовано рейтинговое голосование по выбору вариантов реализации 2-го этапа благоустройства территории сквера «Вечный огонь», а также благоустройства территории в 2025 году. В результате голосования жителями Кожевниковского СП выбран «Вариант 2» территории благоустройства сквер «Вечный огонь» по ул. Калинина в селе Кожевниково, набрав 1 827 голосов. В голосовании за территорию благоустройства в 2025 году победил Парк культуры и отдыха «Каравай парк», набрав 2131 голос, опередив территорию детской площадки «Южная» и территорию «Доска почета».

1 этап выполнения 2023 год, сквер «Вечный огонь». Выполнял подрядчик ООО «Профи» (Директор – Хуршидов Султан Шахидович), производство работ собственно на территории памятника. **Цена контракта 1 этапа 7 042 472,97 коп.**

Подрядная организация ООО «ПРОФИ» завершила выполнение работ по данной территории в срок, установленный контрактом до 01.09.2023 года. В период первого этапа были запланированы работы по разбору, демонтажу покрытия дорожек, подиума и ограждения обелиска, укладка тротуарной плитки, керамогранита подиума обелиска, монтажу нового ограждения, устройства кабельных линий для освещения сквера, устройству клумб и мест для парковки. Работы выполнены в соответствии с дизайн-проектом, а также в соответствии со сметной документацией. Кассовое исполнение 100%.

Ф.б- 6 489,64 т.р

О.б – 200,71т.р

М.б – 352,12 т.р.

В 2024 году для выполнения работ 2 этапа на конкурсной основе победил подрядчик: ООО «Завод дорожно-строительных материалов» (Директор – Курносова Юлия Сергеевна) благоустройство сквера «Вечный огонь», устройство тротуаров, установка лавочек, устройство освещения. Срок окончания работ 01.10.2024 год. Работы на текущий момент завершены. Работы выполнены в соответствии с дизайн-проектом, а также в соответствии со сметной документацией.**Цена Контракта 2 этапа составила 5 772 991,92 рублей.**

Ф.б- 5 484,34 т.р

О.б – 115,46 т.р

М.б – 173,19 т.р.

В селе Уртам территория «Благоустройство общественной территории спортивного стадиона по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Уртам, ул.Кирова, 21а. 1 этап. 2 этап.» в 2023 году признана победителем и набрала 989 голосов. По аналогии с Кожевниковским проектом, проект благоустройства Уртамского стадиона разбит на 2 этапа.

На 1 этапе победил в конкурсных процедурах на выполнение работ в с. Уртам подрядчик ИП «Уфимцев Сергей Александрович». Выполнялись работы по устройству беговой дорожки и ограждения стадиона.

Срок окончания работ по контракту 01.09.2024 г. Работы на текущий момент завершены. Работы выполнены в соответствии с дизайн-проектом, а также в соответствии со сметной документацией. **Цена контракта 1 этапа составила 6 174 384,68 рублей.**

Ф.б- 5 865,67 т.р

О.б – 123,48 т.р

М.б – 185,23 т.р.

Работы, которые планируется провести на 2-ом этапе в 2025 году:

- установка трибун;

- пьедестала для награждений;

- летняя раздевалка;

- футбольные ворота;

- освещение стадиона.