- Приложение

- к постановлению Администрации

- Кожевниковского района

- от 19.04.2016 г. № 232

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

- «Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе

- на 2016 – 2028годы»

- (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 21.03.2017 № 135, от 21.02.2018 №174, от 22.01.2021 № 27, от 15.04.2021 №181, от 01.02.2022 № 52; от 23.05.2022 № 267; от 21.12.2022 № 690,

- от 24.03.2023 № 161; от 04.04.2024 № 226; от 28.10.2024 № 622; от 29.01.2025 № 44)

| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016 – 2028 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | Постановление Администрации Томской области от 26.09.2019 № 340а «Об утверждении Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» (с изменениями от 19.01.2023г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Администрация Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Отдел муниципального хозяйства, отдел по управлению муниципальной собственностью, органы местного самоуправления муниципальных образований Кожевниковского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация Программы | Повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и качественной среды проживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение эффективности транспортной системы на территории Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |  |
|  | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,70 |  |  | 490,70 |  |
|  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | 90,5 | 89,64 | 81,02 | 77,69 | 76,0 | 75,70 | 71,34 | 71,35 | 71,34 | 71,33 | 71,32 | 71,31 |  |  | 71,30 |  |
| Задачи Программы | Задача 1Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры Задача 2 Развитие межмуниципальных перевозок Задача 3 Обеспечение доступа населения Кожевниковского района к современным услугам связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |  |
|  | 1.Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных ), км автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 | 3 | 3 | 3 | 9,8 | 10,535 | 9,976 | 4,795 | 3,08 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  | 2,7 |  |
|  | 2.Количество действующих маршрутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |
|  | 3.Количество населённых пунктов обеспеченных доступом к сотовой связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Сроки реализации Программы | 2016-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Отдел муниципального хозяйства, отдел по управлению муниципальной собственностью, органы местного самоуправления муниципальных образований Кожевниковского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 239783,7 | 26865,30 | 29551,8 | 21530,0 | 30504,80 | 26976,61 | 27300,0 | 25136,8 | 28873,04 | 23045,3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | районный бюджет | 110697,4 | 8137,871 | 8044,741 | 6627,962 | 7096,99 | 8049,81 | 6543,25 | 9440,7 | 11498,06 | 18006,91 | 14211,59 |  | 13039,48 | 0 |  | 0 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 46483,56 | 9645,347 | 0 | 4922,933 | 8924,64 | 11624,44 | 0 | 11366,2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | всего по источникам | 396964,6 | 44648,518 | 37596,541 | 33080,895 | 46526,43 | 46650,862 | 33843,3 | 45943,7 | 40371,1 | 41052,21 | 14211,59 |  | 13039,48 | 0 |  | 0 |
| Организация управления Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет – Первый заместитель Главы Кожевниковского района В.Н Елегечев Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют исполнители Программы – Администрация Кожевниковского района, администрации поселений (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы района. От наличия и уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог во многом зависит территориальная целостность и единство экономического пространства, свобода передвижения граждан, перемещение товаров и услуг, решение задач экономического роста района в целом. Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, отставания в развитии социальной инфраструктуры.
          Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Низкий уровень технического состояния и несоответствие параметров дорог интенсивности дорожного движения приводит к увеличению стоимости перевозок, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением выбросов вредных веществ, увеличению расхода горючего, неудовлетворенности населения в автотранспортной доступности.

Основные понятия, используемые в Программе:

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

Автомобильная дорога общего пользования - автомобильная дорога и сооружения на ней, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров для удовлетворения социально-экономических и иных потребностей государства, нужд населения и пользователей автомобильных дорог (юридических и физических лиц).

- Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

- КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие транспортной системы Кожевниковского района является необходимым условием социально-экономического развития района и улучшения качества жизни его населения.

Транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Кожевниковского района.

Дорожное хозяйство является отраслью, развитие которой в значительной мере зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время как элемент инфраструктуры экономики оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития Кожевниковского района. Связывая территорию района с областным центром, автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров, во многом определяют возможности развития района. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и времени перевозок.

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Для приведения технического состояния автомобильных дорог к существующим нормативным требованиям необходимо проводить комплекс обязательных работ, которые включают:

1. содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения:

2. ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

3. капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Проблема выполнения данных мероприятий заключается в ограниченных возможностях бюджетов поселений района.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их рационального использования в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства района. Этим обусловлена необходимость внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

- 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Цель Программы повышение эффективности транспортной системы на территории Кожевниковского района, направлена на увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, обеспечение их сохранности, в целях осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки и их доступности.

- Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: сохранение и развитие транспортной инфраструктуры:

- -поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- -сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям дорог за счет ремонта;

- -обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;

- -гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- -обеспечение экологической безопасности дорожного движения в Кожевниковском районе;

- -сохранность муниципального имущества;

- -снижение уровня аварийности;

- -сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Система целевых показателей Программы приведена в приложении 1 к Программе.

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития Кожевниковского района на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития с учетом документов территориального планирования

- Перечень программных мероприятий представлен в приложении №2 к муниципальной программе. Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета района, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог.

4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальным заказчиком  и разработчиком Программы является Администрация Кожевниковского района.

Администрация Кожевниковского района:

-несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

-разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

-обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

-вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

-заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

-осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий  Программы;

-осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

-организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в процессе формирования бюджета и определяются конкретными возможностями областного, районного бюджетов. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы Кожевниковского  района о бюджете муниципального образования Кожевниковский район на очередной финансовый год.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных органом исполнительной власти Томской области.

- 5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется заказчиком и исполнителями Программы (определенные в перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и осуществляют их мониторинг.

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответственных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района отчет о ходе выполнения и результатах реализации Программы.

Заказчик Программы осуществляет:

- методическое руководство по реализации Программы;

- контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, рациональному использованию средств различных уровней в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального образования Кожевниковский район.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности. Оценка эффективности Программы проводится отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района ежегодно.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Внешние риски:

Экономические риски обусловлены неблагоприятным изменением экономической ситуации, что может привести к недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы.

На выполнение муниципальной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к значительному повышению стоимости строительных и горюче-смазочных материалов, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой.

Изменение федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования либо перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями влечет риск невыполнения муниципальной программы.

Природные и техногенные катастрофы также влияют на снижение количества проведенных мероприятий и снижение числа участников мероприятий.

Внутренние риски:

Несвоевременное обеспечение финансирования влечет риск снижения качественного уровня реализуемых мероприятий, а также количества проведенных мероприятий.

Отраслевым риском в сфере транспорта является невыполнение либо перебои в выполнении рейсов перевозчиками, что повлечет за собой не достижение показателей цели либо задач муниципальной программы. Отраслевыми рисками в сфере дорожного хозяйства являются несвоевременное и (или) неполное осуществление финансирования.

Снижение рисков:

Снижение экономических рисков обеспечивается за счет индексирования цен (изменение цен в зависимости от инфляции), внесения в контракты дополнительных условий на случай высокой инфляции, а также заключения долгосрочных контрактов.

Снижение отраслевых рисков обеспечивается за счет заключения контрактов и договоров с условиями расторжения и штрафных санкций за нарушение условий и сроков выполнения работ.

Снижение природных и техногенных рисков обеспечивается путем заключения договоров страхования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы  в

Кожевниковском районе на 2016-2028 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы («Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016-2028 годы»)

- (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 21.03.2017 № 135, от 21.02.2018 №174, от 22.01.2021 № 27, от 15.04.2021 №181, от 01.02.2022 № 52; от 23.05.2022 № 267 ; от 21.12.2022 № 690, от 24.03.2023 № 161, от 04.04.2024 № 226, , от 29.01.2025 № 44)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Методика расчета показателя* | Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Цель: Повышение эффективности транспортной системы на территории Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | - | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 | 490,7 |
| 1.1. | Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | S=V1/V2x100 S – Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения V1 – Автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям V2 – Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 90,5 | 89,64 | 81,02 | 77,69 | 76,0 | 75,70 | 71,34 | 71,35 | 71,34 | 71,33 | 71,32 | 71,31 | 71,30 |
| Задача 1: Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1: Количество километров построенных (реконструированных) или отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Км. | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 9,8 | 10,535 | 9,976 | 4,795 | 3,08 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Задача 2: Развитие межмуниципальных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество действующих маршрутов | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 3: Обеспечение доступа населения Кожевниковского района к современным услугам связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населённых пунктов обеспеченных доступом к сотовой связи | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Задача 3 связь - * 2023год (Аптала, Хмелевка, Елгай.)

*2024 год ( Осиновка) за счет Федеральных средств

Приложение 2 к муниципальной  программе

Перечень программных мероприятий муниципальной программы МО «Развитие транспортной системы в Кожевниковском районе на 2016 – 2028 годы»

- (в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 21.03.2017 № 135, от 21.02.2018 №174, от 22.01.2021 № 27, от 15.04.2021 №181, от 01.02.2022 № 52; от 23.05.2022 № 267 ; от 21.12.2022 № 690, от 24.03.2023 № 161, от 04.04.2024 № 226, от 28.10.2024 № 622, от 29.01.2025 № 44)

|  | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы |  | Срок исполнения |  |  | Объём финансирования |  |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результативности мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  |  | Областного бюджета |  | Местных бюджетов | Бюджет сельских поселений |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Цель МП: Цель: Повышение эффективности транспортной системы на территории Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | всего |  |  | 370735,2 |  |  | 0 | 235783,6 |  |  | 88468,13 |  | 46483,51 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  | 44648,518 |  |  | 0 | 26865,30 |  |  | 8137,871 |  | 9645,347 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 37500,541 |  |  | 0 | 29551,8 |  |  | 7948,741 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 33080,895 |  |  | 0 | 21530,0 |  |  | 6627,962 |  | 4922,933 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 46526,43 |  |  | 0 | 30504,80 |  |  | 7096,99 |  | 8924,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 46650,86 |  |  | 0 | 26976,612 |  |  | 8049,81 |  | 11624,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 33843,25 |  |  | 0 | 27300,00 |  |  | 6543,25 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 43939,25 |  |  | 0 | 25136,8 |  |  | 7436,3 |  | 11366,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 31842,34 |  |  | 0 | 24873,04 |  |  | 6969,3 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 36330,09 |  |  | 0 | 23045,25 |  |  | 13284,84 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 8772,59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8772,59 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 7600,48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7600,48 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  | Всего |  |  | 92710,03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 68215,64 |  | 24494,38 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района |  | очистка дорог от снега (км.) |
|  |  |  |  | 2016 |  |  | 9161,037 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6542,859 |  | 2618,178 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 6393,383 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6393,383 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 4838,577 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4838,577 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 12161,62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5483,71 |  | 6677,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 14680,71 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6061,82 |  | 8618,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 5106,41 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5106,41 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 12689,83 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6110,43 |  | 6579,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 5665,45 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5665,45 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 6882,04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6882,04 |  | 0 |  |  | 347,69 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 7530,48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7530,48 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 7600,48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7600,48 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  | Всего |  |  | 278025,2 |  |  | 0 | 235783,6 |  |  | 20252,5 |  | 21989,13 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений |  | Отремонтировано дорог (км) |
|  |  |  |  | 2016 |  |  | 35487,481 |  |  | 0 | 26865,30 |  |  | 1595,012 |  | 7027,169 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 31107,158 |  |  | 0 | 29551,8 |  |  | 1555,358 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 28242,318 |  |  | 0 | 21530 |  |  | 1789,385 |  | 4922,933 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 34364,81 |  |  | 0 | 30504,80 |  |  | 1613,28 |  | 2246,73 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 31970,15 |  |  | 0 | 26976,612 |  |  | 1987,99 |  | 3005,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 28736,84 |  |  | 0 | 27300,00 |  |  | 1436,84 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 31249,42 |  |  | 0 | 25136,8 |  |  | 1325,87 |  | 4786,75 |  |  | 9,976 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 26176,89 |  |  | 0 | 24873,04 |  |  | 1303,85 |  | 0 |  |  | 4,795 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 29448,05 |  |  | 0 | 23045,25 |  |  | 6402,80 |  | 0 |  |  | 3,0808-дороги 1,579 тротуар |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 1242,11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1242,11 |  | 0 |  |  | 2,7 |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2,7 |
|  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Выполнение проектно-сметной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции (капитальному ремонту) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | всего |  |  | 96,00 |  |  | 0 | 0 |  |  | 96,00 |  | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений |  | (составление документов,ПСД),и т.д. ед. |
|  |  |  |  | 2016 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 96,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 96,0 |  | 0 |  |  | Новопокровское сельское поселение (Оформление межевых, технических планов земельных участков под автомобильными дорогами.)6,6 км |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Диагностика и оценка технического состояния дорог с асфальтобетонным покрытием отремонтированных с 2020 г. |  |  | ВСЕГО |  |  | 48,00 |  |  | 0 | 0 |  |  | 48,00 |  | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений |  | Диагностировано Км. |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 24,00 |  |  | 0 | 0 |  |  | 24,00 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 24,00 |  |  | 0 | 0 |  |  | 24,00 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Изготовление и экспертиза сметной документации на ремонт дорог Администрации района. |  |  | ВСЕГО |  |  | 30,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 30,0 |  | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений |  | Количество изготовленных смет, пройденных экспертиз, ед. |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 15,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15,0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 15,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15,0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | Всего |  |  | 370909,3 |  |  | 0 | 235783,7 |  |  | 88642,09 | 46483,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  | 44648,518 |  |  | 0 | 26865,30 |  |  | 8137,871 | 9645,347 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 37596,541 |  |  | 0 | 29551,8 |  |  | 8044,741 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 33080,895 |  |  | 0 | 21530,0 |  |  | 6627,962 | 4922,933 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 46526,43 |  |  | 0 | 30504,80 |  |  | 7096,99 | 8924,64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 46650,86 |  |  | 0 | 26976,61 |  |  | 8049,81 | 11624,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 33843,25 |  |  | 0 | 27300,00 |  |  | 6543,25 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 43939,3 |  |  | 0 | 25136,8 |  |  | 7436,3 | 11366,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 31842,34 |  |  | 0 | 24873,04 |  |  | 6969,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | 36330,1 |  |  | 0 | 23045,3 |  |  | 13284,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 8811,59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8811,59 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 7639,48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7639,48 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Задача 2: Развитие межмуниципальных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 1 Приобретение здания для автостанции |  |  | всего |  |  | 2004,4 |  | 0 |  |  | 0 | 2004,4 |  |  | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района |  | Приобретение здания, ед. |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2004,4 |  | 0 |  |  | 0 | 2004,4 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.2 |  | Мероприятие 2 Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования Кожевниковский район |  |  | Всего |  |  | 18655,23 |  | 0 |  |  | 0 | 18655,23 |  | 0 | Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района |  | Количество маршрутов, шт. |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 3930,58 |  | 0 |  |  | 0 | 3930,58 |  | 0 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 4524,65 |  | 0 |  |  | 0 | 4524,65 |  | 0 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 5100,00 |  | 0 |  |  | 0 | 5100,00 |  | 0 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 5100,00 |  | 0 |  |  | 0 | 5100,00 |  | 0 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |
| 2.3 |  | Мероприятие 3 Содержание нежилого здания по адресу: с. Кожевниково ул. Калинина 53 |  |  | Всего |  |  | 985,64 |  | 0 |  |  | 0 | 985,64 |  | 0 | 0 0 0 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 188,18 |  | 0 |  |  | 0 | 188,18 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 197,46 |  | 0 |  |  | 0 | 197,46 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 300,00 |  | 0 |  |  | 0 | 300,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 300,00 |  | 0 |  |  | 0 | 300,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 2 |  |  | Всего |  |  | 21645,27 |  | 0 |  |  | 0 | 21645,27 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2004,4 |  | 0 |  |  | 0 | 2004,4 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 4118,76 |  | 0 |  |  | 0 | 4118,76 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 4722,11 |  | 0 |  |  | 0 | 4722,11 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 5400,00 |  | 0 |  |  | 0 | 5400,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 5400,00 |  | 0 |  |  | 0 | 5400,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Задача 3: Обеспечение доступа населения Кожевниковского района к современным услугам связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 333ю.13333333331оьисмфявф322 3.233333 |  | Развитие сетей сотовой связи |  |  | Всего |  |  | 4410 |  | 0 |  |  | 4000,0 | 410,00 |  | 0 |  |  | обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов услугами связи |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 4410 |  | 0 |  |  | 4000,0 | 410,00 |  | 0 |  |  | обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов услугами связи +Оплата за ремонт (Усилитель GSM д. Аптала) и сезонные регламентные работы (3 населенных пункта ) |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 3 |  |  | Всего |  |  | 4410 |  | 0 |  |  | 4000,0 | 410,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 4410 |  | 0 |  |  | 4000,0 | 410,00 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Итого по программе |  |  | Всего |  |  | 396964,6 |  | 0 |  |  | 239783,7 | 110697,4 |  | 46483,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 44648,5 |  | 0 |  |  | 26865,3 | 8137,871 |  | 9645,347 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 37596,5 |  | 0 |  |  | 29551,8 | 8044,741 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 33080,9 |  | 0 |  |  | 21530 | 6627,962 |  | 4922,933 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 46526,4 |  | 0 |  |  | 30504,8 | 7096,99 |  | 8924,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 46650,9 |  | 0 |  |  | 26976,61 | 8049,81 |  | 11624,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 33843,3 |  | 0 |  |  | 27300 | 6543,25 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 45943,7 |  | 0 |  |  | 25136,8 | 9440,7 |  | 11366,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 40371,1 |  | 0 |  |  | 28873,04 | 11498,06 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 41052,21 |  | 0 |  |  | 23045,3 | 18006,91 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 14211,59 |  | 0 |  |  | 0 | 14211,59 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 13039,48 |  | 0 |  |  | 0 | 13039,48 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |